Zen Capsule

開發紀錄

2026-03-16 至 2026-03-22 開發週期

# 本次工作總覽

- UI 大改版：從深色暖色調切換為奶油色背景 + Claude 橘色主題；將四個 Tab 合併為三個

- AI 推論管線強化：加入時間、寄件人關係、App 名稱等上下文；新增 App 規則系統

- 安全性全面加固：DB-backed 登入鎖定、CSP header、request body 限制、資料庫索引

- Freemium 計費架構：FREE / PRO 方案分級、用量追蹤、帳單狀態 API

- 帳號管理功能：密碼修改、帳號刪除（GDPR 合規）、Error Boundary

- 死碼大清理：移除 Desktop 套件、Profile model、Quick Thoughts 等未使用功能

- GCman 關鍵修復：JWT Token 刷新流程、Keyword 通知寫入 DB、Fabric 崩潰修復

- 文件更新：README 全面改寫反映當前架構與功能

# 程式碼變更

## UI 介面

### 奶油色背景 + Claude 橘色主題

原本的深色暖色調不夠清爽，改為淺色奶油背景配 Claude 品牌橘色。全面影響 6 個畫面、導航列、App.tsx 與 Android 原生色彩。

| 元素 | 舊色碼 | 新色碼 |
| --- | --- | --- |
| 背景 | #1A1410（深色） | #FFF5EB（奶油） |
| 卡片 | #2A2018 | #FFF0E0 |
| 主色調 | #FF9F43 | #E8712A（Claude 橘） |
| 文字 | #FFF0E0（淺色） | #2D1B0E（深棕） |

### 歷史 + 訊息合併為單一 Tab

使用者反映四個 Tab 太多，且「訊息」與「歷史」資訊重疊。合併後只剩三個 Tab（專注、歷史、設定），歷史卡片改為可點擊展開該次專注的攞截報告。

### 其他 UI 修復

- Fabric 崩潰修復：移除 gap、flexWrap，替換原生 Switch，延遲setState

- VIBRATE 權限：突破通知觸發震動時因缺少權限而崩潰，加入權限宣告即修復

## AI 推論與回饋

### AI 推論管線增強

- AI 提示詞加入 hourOfDay、寄件人關係、App 名稱、寄件人歷史紀錄

- 新增 App Rules（always_block / always_allow / ask_ai），已知 App 可直接判定不需呼叫 Claude API

- 白名單新增關係標籤（boss/client/family/friend/coworker），AI 根據關係加權評分

- BreakReportScreen 加入 thumbs up/down 回饋按鈕

- SettingsScreen 新增關係選擇器與 App Rules CRUD 介面

### Keyword 通知寫入 DB（GCman）

原本 keyword 匹配的通知只在前端處理，不會記錄到資料庫。新增 keywordScore 參數到 /ai/analyse，keyword 匹配的通知跳過 Claude AI 但仍寫入 BehaviorLog，既省 API 呼叫又讓訊息頁面能顯示所有通知。

## 安全性與基礎架構

### 生產環境安全加固

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| DB-backed 登入鎖定 | 原本用 in-memory Map，重啟即失效。改用 LoginAttempt model |
| JWT secret 無 fallback | 強制要求環境變數設定，不再有預設值 |
| CSP header | Content-Security-Policy + X-Content-Type-Options + X-Frame-Options + HSTS |
| Request body 限制 | 100KB max payload |
| 資料庫索引 | 所有 userId 外鍵加上索引，大幅提升查詢效能 |
| 優雅關機 | SIGTERM/SIGINT handlers 乾淨關閉 DB 連線 |
| BuildConfig API URL | Debug → http://10.0.2.2:3001，Release → https://api.zencapsule.com |
| 帳號管理 | 密碼修改 + GDPR 帳號刪除 + 稽核日誌 |

### Freemium 計費架構

|  | FREE | PRO ($4.99/月) |
| --- | --- | --- |
| AI 分析/天 | 30 次 | 500 次 |
| Email 摘要/天 | 2 次 | 20 次 |
| 每用戶成本/月 | ~$0.03 | ~$1.50 |

# GCman 的貢獻

### JWT Token 刷新流程修正

問題：Kotlin NotificationListener 收到的 JWT token 可能已過期，導致通知攞截的 API 呼叫失敗。

解法：將 api.focus.start() 移到從 AsyncStorage 讀取 token 之前，觸發 401 interceptor 自動刷新。

### 孤兒 Session 2 分鐘門檻

問題：剛開啟專注模式的 session 立即被自動關閉。

解法：加入 2 分鐘門檻，只自動關閉建立超過 2 分鐘的孤兒 session。

### Fabric 崩潰修復

移除 gap（改用 margin）、移除 flexWrap（手動分列）、替換原生 Switch、延遲 setState。

# 遇到的問題與解法

| # | 問題 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kotlin 層收到過期 Token | 先呼叫 API（觸發 refresh）再讀取 token |
| 2 | 孤兒 Session 的 Race Condition | 加入 2 分鐘門檻避免誤關 |
| 3 | Android Fabric 渲染崩潰 | 移除不相容 CSS，用 InteractionManager 延遲 |
| 4 | 震動權限缺失導致崩潰 | 加入 VIBRATE 權限宣告 |
| 5 | Debug Cleartext 通訊失敗 | 用 domain-config 明確允許 10.0.2.2 |
| 6 | 登入鎖定重啟失效 | 改用 DB 表 LoginAttempt 儲存 |

# 技術討論紀錄

## Race Condition 與 Atomic Operation

Race Condition：多個請求同時存取同一份資料，因為時間差導致結果錯誤。

Atomic Operation：把「讀→判斷→寫」三步打包成一步，中間不讓任何人插隊。

我們的做法：使用 Prisma $transaction + Serializable 隔離等級包裹用量檢查與遞增操作。

## Google Play Billing vs Stripe

| 面向 | Google Play Billing | Stripe |
| --- | --- | --- |
| 抽成 | 15%（小型開發者） | 2.9% + $0.30 |
| $4.99 實收 | $4.24 | $4.55 |
| Play Store 合規 | 必須用於數位商品 | 僅限實體商品/服務 |
| 退款處理 | Google 自動處理 | 需自行處理 |

決策：由於 PRO 方案屬於 App 內數位功能解鎖，依 Google Play 政策必須使用 Google Play Billing。

## 部署方案

推薦 Railway（~$5-10/月）：git push 即部署、內建 PostgreSQL、自動 HTTPS。

成本估算（1,000 活躍用戶）：約 $20-60/月。

# 提交紀錄總表

| Commit | 作者 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 882175d | Alexander | README 全面更新 |
| 264d040 | Alexander | .gitignore 加入 Android build artifacts |
| 69f10d9 | Alexander | 歷史 + 訊息合併為單一 Tab |
| aa1dd38 | Alexander | 加入 VIBRATE 權限修復崩潰 |
| ce93a33 | Alexander | 奶油色背景 + Claude 橘色主題 |
| 50835cf | GCman | Keyword 通知寫入 DB + 多項修復 |
| 5b75647 | GCman | JWT Token 刷新流程修正 |
| 6b613b7 | Alexander | 密碼修改、帳號刪除、Error Boundary |
| 573fe26 | Alexander | 死碼清理（移除 7,843 行） |
| 07d54ca | Alexander | 生產安全加固 + Freemium 計費 |
| 31ff775 | GCman | 孤兒 Session 自動關閉 |
| a4255a8 | GCman | Fabric 崩潰修復 + gap 替換 |
| c75a5cc | Alexander | AI 推論管線 + 回饋 UI + App Rules |

# 下一步待辦

## 高優先

- Google Play Billing 整合：實作 Kotlin 端 BillingClient、後端驗證 purchase token

- 後端部署：設定 Railway/Render，配置 api.zencapsule.com 域名與SSL

- Release APK 簽章：生成正式 keystore，設定 Gradle signing config

## 中優先

- 通知權限引導：首次使用時引導用戶開啟 NotificationListener 權限

- PRO 方案 UI：升級提示、付費牆、方案比較頁面

- Onboarding 流程：新用戶首次使用教學

## 低優先

- 單元測試補齊：後端 route handler 測試、前端 component 測試

- 國際化（i18n）：目前 UI 為中文硬編碼，未來支援英文

- 資料分析儀表板：用戶行為分析、AI 準確度追蹤